Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

ADR Centru

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Fișă de proiect

| Denumirea proiectului | „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r. Lapuşniţa, raionul Hînceşti” |
| --- | --- |
| Localizarea | Raionul Hâncești, satele Sofia, Negrea, Bălceana; |
| Aplicantul | Primăria satului Sofia, raionul Hâncești; |
| Parteneri | 1.Primăria satului Negrea; 2.Primăria satului Bălceana; 3.Consiliul Raional Hâncești; |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Creşterea calităţii vieții în satele Sofia, Bălceana şi Negrea ale r. Hînceşti prin reabilitarea sistemelor comunale de apă și canalizare; Obiectivele specifice: 1.Construcția şi reabilitarea sistemelor comune de aprovizionare cu apă potabilă, de evacuare și purificare a apelor uzate din s.Sofia, Bălceana și Negrea ale r. Hinceşti; 2. Regionalizarea serviciilor comunale din s. Sofia, Bălceana şi Negrea prin transmiterea sistemelor renovate în gestiunea SA „Apă-Canal” Hînceşti; 3. Construcția stației de pompare și a rețelei de transportare sub presiune a apelor uzate din sistemele existente ale s. Negrea la stația de purificare din s. Sofia. |
| Relevanța și impactul regional al proiectului | Proiectul propus prevede formarea unui sistem unic de aprovizionare cu apă, de canalizare și de curățire a apelor uzate într-un şir de localităţi situate în lunca r. Lapușniţa, r. Hîncești. La moment localitatea nu are sistem centralizat de aprovizionare cu apă potabilă, doar fântînile de mină. Construcția staţiilor de purificare a apelor uzate reprezintă o prioritate pentru fiecare localitate. Din sursele comunităţilor şi bugetele centrale și locale, în s. Negrea și s.Bălceana s-au construit apeducte. În s.Negrea se construieşte o reţea de canalizare, dar staţia de purificare „Spaţii verzi” are o capacitate de pînă la 5,0 m3 de apă menajeră în 24 ore. Primaria s. Sofia a pregătit proiectul tehnic pentru toate sistemele comunale. Aceste eforturi ale primăriilor, focalizate într-un singur proiect, pot ameliora considerabil starea ecologică a acestor localităţi şi spori atractivitatea lor investiţională; |
| Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă | locuitori-s. Sofia; 1835 locuitori-s. Bălceana; 1951 locuitori- s. Negrea; agenții economici-15 firme comerciale, agenti economici din agricultură-78 de gospodarii taraneşti; localităţile situate în avalul rîului Lăpuşniţa – circa 12 000 de oameni; |
| Activități principale | 1. Lucrările tehnice de constructie și renovare a sistemelor de aprovizionare cu apă si canalizare, inclusiv achizitii publice, semnarea contractului de antrepriză, monitorizarea și recepţia lucrărilor; 2. Activități de instituţionalizare a sistemului comunal, care include formarea politicii tarifare a sistemului, contorizarea consumatorilor și contractarea serviciilor, emiterea acţiunilor pentru proprietatea publică construită, încheierea contractului de servicii între primării și operatorul economic regional, precum și activități de asigurare a vizibilității proiectului; |
| Produsele proiectului | rețele de apă potabilă construite; 2 stații de potabilizare construite; 1 puț de apă reconstruit; 11543 m de rețele gravitaţionale de canalizare; 4460 m de rețele de canalizare sub presiune; 3 stații de pompare de canalizare; 1 staţie de epurare a apelor uzate; |
| Rezultatele proiectului | 5000 locuitori s. Sofia, Bălceana și Negrea cu acces la apă potabila, servicii de evacuare și epurare a apelor uzate; rîul Lăpuşnița, curățat în profunzime; |
| Durata proiectului | 12 luni; |
| Valoarea totală a proiectului | Total | FNDR | Contribuția proprie | Alte surse |
|  | 24 156 000,00 lei | 24 156 000,00 lei | - | - |