Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

ADR Centru

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Fișă de proiect

| Denumirea proiectului | „Construcţia staţiei raionale de epurare şi dezvoltarea sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar” |
| --- | --- |
| Localizarea | Regiunea Centru, raionul Telenești, satele Mihalașa, Mihalașa Nouă și Inești; |
| Aplicantul | Primăria oraşului Teleneşti; |
| Parteneri | Consiliul Raional Telenești; Primăria satului Inești; |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Dezvoltarea cooperării intercomunitare pentru creşterea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător prin construcţia staţiei raionale de epurare a apei uzate şi extinderea sistemului de canalizare din oraşul Teleneşti şi satele Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi Ineşti; Obiectivele specifice:1. Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate cu o capacitate de 700 m3/24 ore; 2. Construcţia sistemului de canalizare pe o lungime de 20,4 km şi 2 staţii de pompare; 3. Îmbunătăţirea capacităţii de derulare a proiectelor de investiţii în infrastructura utilitară de canalizare a oraşului Teleneşti şi a satelor adiacente Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi Ineşti; |
| Relevanța și impactul regional al proiectului | Proiectul dat este o continuitate a proiectului care se implementează la moment în oraşul Teleneşti şi satele Ineşti, Mihalaşa şi Mihalaşa Nouă, ”Dezvoltarea sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar” și au fost preconizate activităţile de reparaţie a staţiei de pompare raională „C”, construcţia a 1,1 km de reţea de canalizare. Problema majoră în acest proiect o constituie disfuncţionalitatea sistemului de canalizare şi epurare a apelor în zona oraşului Teleneşti, inclusiv în comunităţile rurale din vecinătate şi managementul defectuos al serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare la nivel local şi regional. Implementarea proiectului urmărește creșterea standardelor de trai prin construcția stației de epurare a apei uzate, construcția și extinderea sistemului de canalizare avînd o arie de impact raional, stabilind un puternic parteneriat intercomunitar, cu reale posibilități de extindere: oraşul Teleneşti, satele Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi Ineşti cu o populaţie totală de circa 11 300 locuitori ceea ce reprezintă circa 15% din populaţia raionului. În această zonă sunt concentrate şi cele mai multe întreprinderi din raionul Teleneşti. |
| Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă | 11 300 locuitori ai localităţilor din zona de proiect; 89 agenţi economici; 1528 gospodării ţărăneşti şi fermieri; 10 angajaţi noi a Î.M D.P Apă Canal Teleneşti; Î.M: D:P: „Apa Canal Teleneşti”; APL Teleneşti; APL Ineşti; Populaţia raionului Teleneşti - 74,6 mii persoane; |
| Activități principale | 1.Lansarea proiectului și Crearea Unității de Implementare a Proiectului (PIU) Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare; 2.Organizarea achiziţiilor publice pentru efectuarea lucrărilor din cadrul proiectului; 3.Construcţia staţiei raionale de epurare a apelor uzate, construcţia a 20,4 km de canalizare şi a 2 staţii de pompare; 4.Instruirea personalului existent pentru exploatarea investiției; 5.Organizarea vizitei de studiu în domeniul prestării serviciilor publice; 6.Elaborarea Studiului privind evaluarea Impactului Proiectului asupra beneficiarilor şi comunităţii; 7.Promovarea proiectului; 8.Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectului; |
| Produsele proiectului | Staţia raională de epurare a apelor uzate cu capacitatea de 700 m3/24 ore construită; 20,4 km noi a sistemului de canalizare în oraşul Teleneşti şi satele Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi Ineşti construit; 2 staţii de pompare a apelor uzate construit; 30 functionari publici, specialiști ai Întreprinderilor Municipale în domeniul sistemului integrat de reabilitare a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, operarea utilajelor şi echipamentelor din staţia de epurare instruiți; Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de canalizare şi epurare a apelor uzate elaborată; |
| Rezultatele proiectului | Managementul serviciilor publice de canalizare prestat pentru 11300 locuitori ai localităţilor în care este implementat proiectul îmbunătăţit; Condiţii pentru derularea proiectelor de investiţii de extindere a sistemului de canalizare în satele Ineşti, Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi 4 microraioane ale oraşului Teleneşti cu o populaţie de circa 7 400 locuitori create; Poluarea rîului Ciulucul Mic pe o lungime de 11 km (pînă la scurgerea în rîul Răut) şi a terenurilor pe o suprafaţă de 10 hectare redus; Starea mediului înconjurător, sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii locuitorilor din aria de implementare a proiectului şi din regiune prin dezvoltarea de noi utilităţi publice de canalizare şi epurare a apelor uzate îmbunătăţită; |
| Durata proiectului | 24 luni |
| Valoarea totală a proiectului | Total | FNDR | Contribuția proprie | Alte surse |
|  | 23 582 420 Lei | 23 432 420 Lei | 150 000 Lei |  |